数字奇珍阁-交互式作品博物馆

测试计划与报告

文档编号：TPR-DCM-V1.0

编写标准：GB/T 8567-2006

编写人：谢婧雯

学号：2408090601004

班级：数字媒体技术2401班

日期：2026年6月25日

目 录

第1章 引言

第2章 测试环境与工具

第3章 测试计划

第4章 测试用例表

第5章 Bug统计与分析

第6章 测试结论

第7章 AI标注说明

第1章 引言

1.1 编写目的

本文档是"数字奇珍阁-交互式作品博物馆"项目的测试计划与报告，旨在明确测试范围、测试策略、测试资源与测试用例，记录测试执行过程与缺陷情况，评估软件质量是否达到发布标准，为项目验收与版本发布提供依据。

1.2 项目背景

本项目是面向数字媒体技术专业的交互式个人作品展示平台，以Web 3D虚拟博物馆为载体，融合第一人称漫游、作品详情交互、游戏化成就激励、可视化后台管理等功能。项目采用渐进式开发策略，第一阶段为前端轻量化版本，数据基于浏览器本地存储。

1.3 参考资料

1. GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》

2. 《数字奇珍阁-交互式作品博物馆-需求规格说明书》

3. 《数字奇珍阁-交互式作品博物馆-概要设计说明书》

4. 《数字奇珍阁-交互式作品博物馆-详细设计说明书》

1.4 术语与缩写

表1-1 术语表

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| DCM | 数字奇珍阁 (Digital Curio Museum) |
| SIT | 系统集成测试 (System Integration Testing) |
| UAT | 用户验收测试 (User Acceptance Testing) |
| Bug | 软件缺陷/错误 |
| P0/P1/P2 | 缺陷严重等级（致命/严重/一般） |
| Pass/Fail | 测试用例通过/失败 |

第2章 测试环境与工具

2.1 硬件环境

表2-1 测试硬件环境

| 设备类型 | 配置要求 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 桌面PC（基准） | Intel i5-10400F / 16GB / RTX 3060 / 512GB SSD | 性能基准测试 |
| 桌面PC（低配） | Intel i3-8100 / 8GB / 集成显卡 / 256GB SSD | 低配置兼容性测试 |
| 笔记本电脑 | AMD Ryzen 5 5600H / 16GB / GTX 1650 | 移动平台测试 |
| 平板电脑 | iPad Pro M1 / 8GB | 平板端兼容性测试 |
| 智能手机 | iPhone 13 / 安卓旗舰机 | 移动端兼容性测试 |

2.2 软件环境

表2-2 测试软件环境

| 类别 | 软件名称 | 版本 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | Windows 11 | 22H2 |
| 操作系统 | macOS Ventura | 13.0 |
| 浏览器 | Google Chrome | 最新版 |
| 浏览器 | Mozilla Firefox | 最新版 |
| 浏览器 | Microsoft Edge | 最新版 |
| 浏览器 | Apple Safari | 最新版 |
| 开发工具 | Node.js | 18.x |
| 开发工具 | Vite | 4.x |

2.3 测试工具

表2-3 测试工具清单

| 工具名称 | 用途 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Vitest | 单元测试 | Vue官方推荐测试框架 |
| Vue Test Utils | 组件测试 | Vue组件单元测试工具 |
| Playwright | 端到端测试 | 跨浏览器自动化测试 |
| Chrome DevTools | 性能测试 | 性能分析与调试 |
| Lighthouse | 性能审计 | Web性能综合评分 |
| JSDoc | 文档生成 | 代码文档自动生成 |
| ESLint | 代码检查 | 代码质量与规范检查 |
| Git | 版本控制 | 测试版本管理 |

第3章 测试计划

3.1 测试范围

3.1.1 功能测试范围

核心功能：3D场景漫游、作品详情查看、点赞收藏、成就系统、导航导览、后台管理、数据统计。

辅助功能：用户设置、数据导入导出、搜索筛选、分页浏览、错误提示。

3.1.2 性能测试范围

3D渲染性能：帧率测试、显存占用、内存占用、加载时间。

前端性能：首屏加载、资源体积、LCP/FCP指标、内存泄漏检测。

3.1.3 兼容性测试范围

浏览器兼容：Chrome、Firefox、Edge、Safari最新版。

设备兼容：桌面端、平板端、移动端。

分辨率兼容：1920×1080、1366×768、2560×1440等常见分辨率。

3.1.4 不测试范围

后端服务（当前版本为纯前端）、服务器部署、网络安全、第三方依赖本身的功能。

3.2 测试策略

3.2.1 测试阶段划分

表3-1 测试阶段划分

| 阶段 | 测试类型 | 负责人 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 单元测试 | 开发人员 | 开发过程中 |
| 第二阶段 | 集成测试 | 测试人员 | 3天 |
| 第三阶段 | 系统测试 | 测试人员 | 5天 |
| 第四阶段 | 验收测试 | 用户/产品 | 2天 |

3.2.2 测试方法

黑盒测试：基于需求规格说明，验证功能是否符合预期。

白盒测试：基于代码结构，验证逻辑路径覆盖。

灰盒测试：结合黑盒与白盒，关注接口与数据流。

探索性测试：基于经验的自由探索，发现潜在问题。

3.2.3 测试通过标准

功能测试：核心功能用例通过率100%，一般功能通过率≥95%。

性能测试：平均帧率≥55fps（桌面端），首屏加载≤3秒。

兼容性测试：主流浏览器核心功能全部可用。

缺陷标准：P0级缺陷0个，P1级缺陷≤2个，P2级缺陷≤5个。

3.3 测试资源

3.3.1 人力资源

表3-2 测试人力资源

| 角色 | 人数 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 测试负责人 | 1人 | 测试计划制定、进度跟踪、报告输出 |
| 功能测试工程师 | 2人 | 用例设计、执行、缺陷提交 |
| 性能测试工程师 | 1人 | 性能测试方案设计与执行 |
| 开发人员 | 2人 | 缺陷修复、单元测试 |

3.3.2 时间计划

表3-3 测试时间计划

| 任务 | 开始时间 | 结束时间 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试计划与用例设计 | 第1周周一 | 第1周周三 | 3天 |
| 测试环境搭建 | 第1周周四 | 第1周周五 | 2天 |
| 单元测试 | 第2周周一 | 第2周周五 | 5天 |
| 集成测试 | 第3周周一 | 第3周周三 | 3天 |
| 系统测试 | 第3周周四 | 第4周周四 | 5天 |
| 性能测试 | 第4周周一 | 第4周周三 | 3天 |
| 缺陷回归测试 | 第4周周四 | 第4周周五 | 2天 |
| 测试报告输出 | 第5周周一 | 第5周周二 | 2天 |

3.3.3 风险与应对

风险1：3D性能不达标。应对：提前进行性能测试，预留优化时间，准备降级方案。

风险2：浏览器兼容性问题。应对：尽早开展兼容性测试，优先覆盖主流浏览器。

风险3：测试时间不足。应对：优先测试核心功能，采用风险驱动测试策略。

第4章 测试用例表

4.1 3D交互模块测试用例

表4-1 3D交互模块测试用例

| 用例ID | 测试场景 | 输入/操作 | 预期结果 | 实际结果 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-3D-001 | 场景初始化 | 打开首页 | 3D场景正常加载，无报错 | 场景正常加载 | Pass |
| TC-3D-002 | WASD移动 | 按W/A/S/D键 | 角色沿对应方向移动 | 移动正常 | Pass |
| TC-3D-003 | 鼠标视角 | 移动鼠标 | 视角跟随鼠标旋转 | 视角正常 | Pass |
| TC-3D-004 | 碰撞检测 | 走向墙壁 | 被墙壁阻挡，无法穿过 | 碰撞正常 | Pass |
| TC-3D-005 | 展品交互 | 靠近展品按E | 展品详情弹窗打开 | 弹窗正常打开 | Pass |
| TC-3D-006 | 展品高亮 | 射线对准展品 | 展品显示高亮效果 | 高亮正常 | Pass |
| TC-3D-007 | 场景切换 | 进入不同展厅 | 场景平滑切换，无卡顿 | 切换正常 | Pass |
| TC-3D-008 | 窗口缩放 | 调整浏览器窗口 | 3D画面自适应调整 | 自适应正常 | Pass |

4.2 作品展示模块测试用例

表4-2 作品展示模块测试用例

| 用例ID | 测试场景 | 输入/操作 | 预期结果 | 实际结果 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-WORK-001 | 作品详情查看 | 点击展品 | 作品详情弹窗显示正确信息 | 显示正确 | Pass |
| TC-WORK-002 | 图片查看器 | 打开图片作品 | 图片正常显示，支持缩放拖拽 | 功能正常 | Pass |
| TC-WORK-003 | 视频播放器 | 打开视频作品 | 视频正常播放，控制条可用 | 功能正常 | Pass |
| TC-WORK-004 | 3D模型查看 | 打开3D作品 | 模型正常显示，支持旋转缩放 | 功能正常 | Pass |
| TC-WORK-005 | 点赞功能 | 点击点赞按钮 | 点赞数+1，按钮状态变化 | 点赞正常 | Pass |
| TC-WORK-006 | 收藏功能 | 点击收藏按钮 | 收藏数+1，加入收藏列表 | 收藏正常 | Pass |
| TC-WORK-007 | 作品切换 | 点击上一个/下一个 | 切换到对应作品 | 切换正常 | Pass |
| TC-WORK-008 | 关闭弹窗 | 点击关闭按钮 | 弹窗关闭，返回3D场景 | 关闭正常 | Pass |

4.3 探索成就模块测试用例

表4-3 探索成就模块测试用例

| 用例ID | 测试场景 | 输入/操作 | 预期结果 | 实际结果 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-ACH-001 | 浏览成就 | 浏览10个作品 | 触发"初入殿堂"成就 | 触发正常 | Pass |
| TC-ACH-002 | 点赞成就 | 点赞20个作品 | 触发"鉴赏达人"成就 | 触发正常 | Pass |
| TC-ACH-003 | 收藏成就 | 收藏10个作品 | 触发"收藏家"成就 | 触发正常 | Pass |
| TC-ACH-004 | 时长成就 | 探索30分钟 | 触发"深度探索者"成就 | 触发正常 | Pass |
| TC-ACH-005 | 展厅完成 | 参观完一个展厅 | 触发对应展厅成就 | 触发正常 | Pass |
| TC-ACH-006 | 彩蛋发现 | 找到隐藏彩蛋 | 触发彩蛋成就 | 触发正常 | Pass |
| TC-ACH-007 | 成就列表 | 打开成就面板 | 显示所有成就及解锁状态 | 显示正确 | Pass |
| TC-ACH-008 | 解锁动画 | 成就解锁时 | 播放解锁动画与提示 | 动画正常 | Pass |

4.4 导航导览模块测试用例

表4-4 导航导览模块测试用例

| 用例ID | 测试场景 | 输入/操作 | 预期结果 | 实际结果 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-NAV-001 | 小地图显示 | 打开小地图 | 显示展厅平面图与玩家位置 | 显示正常 | Pass |
| TC-NAV-002 | 玩家位置更新 | 移动角色 | 小地图上玩家位置实时更新 | 更新正常 | Pass |
| TC-NAV-003 | 展品标记 | 查看小地图 | 显示所有展品位置标记 | 标记正确 | Pass |
| TC-NAV-004 | 已参观标记 | 参观展品后 | 对应标记颜色变化 | 变化正常 | Pass |
| TC-NAV-005 | 门厅导航 | 在门厅选择展厅 | 传送到对应展厅入口 | 传送正常 | Pass |
| TC-NAV-006 | 最近展品指引 | 开启导航 | 显示最近未参观展品方向 | 指引正常 | Pass |

4.5 后台管理模块测试用例

表4-5 后台管理模块测试用例

| 用例ID | 测试场景 | 输入/操作 | 预期结果 | 实际结果 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-ADM-001 | 管理员登录 | 输入正确账号密码 | 成功登录后台 | 登录成功 | Pass |
| TC-ADM-002 | 登录失败 | 输入错误密码 | 提示错误，无法登录 | 提示正确 | Pass |
| TC-ADM-003 | 作品列表 | 进入作品管理 | 显示所有作品列表 | 显示正确 | Pass |
| TC-ADM-004 | 添加作品 | 填写信息提交 | 作品添加成功，列表更新 | 添加成功 | Pass |
| TC-ADM-005 | 编辑作品 | 修改作品信息 | 作品信息更新成功 | 编辑成功 | Pass |
| TC-ADM-006 | 删除作品 | 点击删除确认 | 作品从列表中移除 | 删除成功 | Pass |
| TC-ADM-007 | 数据导出 | 点击导出按钮 | 下载JSON格式数据文件 | 导出成功 | Pass |
| TC-ADM-008 | 数据导入 | 选择文件导入 | 数据导入成功，列表更新 | 导入成功 | Pass |

4.6 性能测试用例

表4-6 性能测试用例

| 用例ID | 测试场景 | 测试条件 | 预期结果 | 实际结果 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-PER-001 | 空场景帧率 | 基准配置 | 平均帧率≥60fps | 62fps | Pass |
| TC-PER-002 | 满配展厅帧率 | 所有展品加载 | 平均帧率≥55fps | 58fps | Pass |
| TC-PER-003 | 首屏加载时间 | Chrome浏览器 | 首屏加载≤3秒 | 2.4秒 | Pass |
| TC-PER-004 | 首包体积 | gzip压缩后 | ≤200KB | 178KB | Pass |
| TC-PER-005 | 内存占用 | 运行30分钟 | ≤500MB，无泄漏 | 420MB | Pass |
| TC-PER-006 | 显存占用 | 满配场景 | ≤500MB | 450MB | Pass |
| TC-PER-007 | Lighthouse评分 | 性能项 | ≥80分 | 85分 | Pass |
| TC-PER-008 | 低配电脑帧率 | 集成显卡 | ≥30fps | 35fps | Pass |

第5章 Bug统计与分析

5.1 Bug总体统计

表5-1 Bug严重等级统计

| 严重等级 | 数量 | 占比 | 已修复 | 待修复 | 修复率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0（致命） | 0 | 0% | 0 | 0 | - |
| P1（严重） | 3 | 15% | 3 | 0 | 100% |
| P2（一般） | 8 | 40% | 7 | 1 | 87.5% |
| P3（轻微） | 9 | 45% | 8 | 1 | 88.9% |
| 合计 | 20 | 100% | 18 | 2 | 90% |

5.2 Bug模块分布

表5-2 Bug模块分布统计

| 模块 | Bug数量 | 占比 | 主要问题类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3D交互模块 | 6 | 30% | 碰撞检测、性能优化 |
| 作品展示模块 | 4 | 20% | 媒体播放、弹窗样式 |
| 探索成就模块 | 3 | 15% | 成就判定、动画效果 |
| 导航导览模块 | 2 | 10% | 小地图同步、坐标映射 |
| 后台管理模块 | 3 | 15% | 表单验证、数据导入 |
| 数据统计模块 | 1 | 5% | 数据统计准确性 |
| 界面样式 | 1 | 5% | 响应式适配 |

5.3 典型Bug分析

5.3.1 P1级Bug：碰撞检测穿墙问题

问题描述：在高速移动时，角色可能穿过薄墙壁。

原因分析：单帧移动距离大于墙壁厚度，导致AABB检测漏判。

修复方案：采用连续碰撞检测（CCD），将长距离移动拆分为多步检测。

修复状态：已修复，验证通过。

5.3.2 P1级Bug：大量展品时帧率下降

问题描述：展厅内展品超过20个时，帧率明显下降。

原因分析：每个展品独立绘制，Draw Call过多。

修复方案：使用实例化渲染（InstancedMesh）合并相同模型，启用视锥剔除优化。

修复状态：已修复，帧率从38fps提升至58fps。

5.3.3 P1级Bug：成就重复触发

问题描述：快速连续操作时，同一成就可能多次触发。

原因分析：事件处理缺少防抖与状态校验。

修复方案：添加成就解锁状态锁，触发前检查是否已解锁。

修复状态：已修复，验证通过。

5.4 Bug趋势分析

测试初期（第1周）：发现Bug 12个，以功能缺陷为主。

测试中期（第2周）：发现Bug 6个，以边界情况与性能问题为主。

测试末期（第3周）：发现Bug 2个，以轻微UI问题为主。

总体趋势：Bug数量逐周递减，严重问题集中在前期发现并修复，后期主要为优化与细节调整，符合正常测试曲线。

第6章 测试结论

6.1 测试执行情况

本次测试共执行测试用例72个，覆盖功能、性能、兼容性三大维度。其中通过用例69个，失败用例3个，通过率95.8%。失败用例均为P2/P3级非核心功能问题，不影响主流程使用。

6.2 功能测试结论

核心功能：3D漫游、作品查看、点赞收藏、成就系统、后台管理等核心功能全部通过测试，功能完整且稳定。

一般功能：搜索筛选、数据导入导出、设置等功能基本通过，存在少量边界情况问题，已记录待优化。

用户体验：整体交互流畅，反馈及时，视觉效果符合设计预期。

6.3 性能测试结论

表6-1 性能指标对比

| 指标项 | 目标值 | 实际值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均帧率（桌面端） | ≥55fps | 58fps | 达标 |
| 最低帧率（桌面端） | ≥30fps | 35fps | 达标 |
| 首屏加载时间 | ≤3秒 | 2.4秒 | 达标 |
| 首包体积（gzip） | ≤200KB | 178KB | 达标 |
| 内存占用 | ≤500MB | 420MB | 达标 |
| 显存占用 | ≤500MB | 450MB | 达标 |
| Lighthouse性能分 | ≥80分 | 85分 | 达标 |

性能测试结论：各项性能指标均达到或优于预期目标，在主流配置电脑上运行流畅，低配设备上也能保证基本可用性。

6.4 兼容性测试结论

表6-2 兼容性测试结论

| 浏览器 | 核心功能 | 一般功能 | 性能表现 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chrome | 全部通过 | 全部通过 | 优秀 | 完全支持 |
| Firefox | 全部通过 | 1个轻微问题 | 良好 | 基本支持 |
| Edge | 全部通过 | 全部通过 | 优秀 | 完全支持 |
| Safari | 全部通过 | 2个样式问题 | 良好 | 基本支持 |
| Chrome Mobile | 核心可用 | 部分功能受限 | 一般 | 降级支持 |
| Safari Mobile | 核心可用 | 部分功能受限 | 一般 | 降级支持 |

兼容性结论：桌面端主流浏览器全部支持核心功能，移动端可降级使用2D画廊模式，整体兼容性良好。

6.5 风险评估

已规避风险：3D性能问题、核心功能缺陷、主流浏览器兼容性等主要风险均已通过测试与修复得到控制。

遗留风险：（1）非常见浏览器可能存在兼容性问题；（2）极低配置设备性能可能不达标；（3）极端数据量下性能下降。

风险应对：（1）在产品说明中明确支持的浏览器范围；（2）提供画质降级选项；（3）后续版本持续优化性能。

6.6 发布标准判定

根据测试通过标准进行评估：

（1）功能测试：核心功能通过率100%，一般功能通过率95.8%，达标。

（2）性能测试：各项指标均达标，满足要求。

（3）兼容性测试：主流浏览器全部支持，达标。

（4）缺陷标准：P0级0个，P1级0个（已全部修复），P2级1个（非核心），达标。

综合判定：本项目各项测试指标均达到发布标准，建议发布。

第7章 AI标注说明

7.1 AI辅助测试范围

本项目测试过程中使用了AI工具辅助部分测试工作，具体应用场景与人工复核情况如下。

7.2 AI生成内容清单

表7-1 AI生成内容清单

| 类别 | AI生成内容 | 人工补充/审核 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 边界值用例 | AI生成边界值测试用例 | 人工补充异常场景 | AI生成基础边界值，人工补充业务异常场景 |
| 等价类划分 | AI生成等价类测试用例 | 人工审核调整 | AI基于需求自动划分等价类并生成用例 |
| 性能测试脚本 | AI生成性能测试脚本模板 | 人工调试优化 | AI生成基础脚本框架，人工调整参数与断言 |
| 测试数据生成 | AI生成模拟测试数据 | 人工校验数据合理性 | AI批量生成测试用作品、成就等数据 |
| Bug描述优化 | AI优化Bug描述文字 | 人工确认准确性 | AI润色Bug报告语言，人工核实内容准确 |
| 测试报告初稿 | AI生成测试报告初稿 | 人工补充与审核 | AI生成报告框架与基础内容，人工补充细节 |

7.3 人工审核机制

7.3.1 审核流程

AI生成内容后，必须经过以下人工审核步骤方可使用：

（1）准确性审核：检查AI生成内容是否符合需求与实际情况；

（2）完整性审核：检查是否有遗漏的测试场景或边界情况；

（3）合理性审核：检查测试用例设计是否合理，数据是否符合业务逻辑；

（4）可执行性审核：检查测试步骤是否清晰可执行，预期结果是否可验证。

7.3.2 审核责任人

测试用例：由资深测试工程师审核，通过率≥90%方可使用。

测试数据：由测试负责人与产品经理共同审核。

测试报告：由测试负责人编写，项目经理审核。

7.4 AI使用效果评估

效率提升：AI辅助使测试用例编写效率提升约40%，测试数据生成效率提升约60%。

质量影响：AI生成的基础用例覆盖率较好，但在业务深度与异常场景方面仍需人工补充。

总体评价：AI作为辅助工具效果显著，能有效减少重复性工作，但不能完全替代人工测试设计与判断。

7.5 后续改进方向

（1）积累项目测试知识库，提升AI生成质量；

（2）探索AI在探索性测试、智能缺陷预测等方面的应用；

（3）建立AI测试效果评估体系，持续优化使用策略。